Město Ostrov

vyhlašuje

výzvu zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky

(ZJEDNODUŠENÉ ZADÁNÍ )

dle § 9 zák. č.137/2006 Sb.,  o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na zhotovení prací s těmito podmínkami :

„Výstavba veřejného osvětlení na vjezdové komunikaci do města“

##### Vymezení plnění zakázky

Předmětem zakázky je uzavření smlouvy na zhotovitele stavby „Výstavba veřejného osvětlení na vjezdové komunikaci do města“ , provedené v rozsahu zadání a těchto podmínek.

- Doba a místo plnění

Zahájení plnění se předpokládá po nabytí účinnosti smlouvy o dílo (předpoklad ukončení do 30.9. 2009). Dobu plnění navrhne uchazeč ve své nabídce v kalendářních dnech.

Místem plnění je vjezdová komunikace do města ( kruhová křižovatka u Lidlu až po jáchymovskou ulici ).

- Prohlídka místa plnění

Prohlídku místa plnění lze dohodnout se zástupcem odboru SMM ( p. Ille ) osobně, popř. na telefonním čísle 353 808 603.

IV.  Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů

Kvalifikační předpoklady k plnění veřejné zakázky prokáže uchazeč kopií dokladu o oprávnění k podnikání, včetně výpisu z obchodního rejstříku, je-li do tohoto rejstříku uchazeč zapsán. Obdobným způsobem prokáže kvalifikační předpoklady případný subdodavatel uchazeče.

V.  Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude provedeno podle kritéria hodnocení a kritéria pro zadání veřejné zakázky, kterým je:

NEJNIŽŠÍ NABÍDKOVÁ CENA.

VI.  Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídka bude obsahovat ocenění výkazu výměr, který je součástí zadávací dokumentace.

Celková cena nabídky bude uvedena bez DPH, DPH a celkem včetně DPH. Nabídková cena se rozumí jako cena pevná po celou dobu výstavby, musí krýt veškeré náklady zhotovitele na výstavbu,  dle předaných zadávacích podkladů a podmínek soutěže.

Uchazeč je oprávněn v nabídce dále uvést ceny všech prací a dodávek, které nejsou součástí výkazu výměr a dle jeho názoru jsou pro řádnou realizaci díla nezbytné. U těchto prací a dodávek bude uveden slovní popis s uvedením podkladů, z nichž uchazeč tyto dodávky a ceny dovodil. Ceny těchto prací nebudou zahrnuty do nabídkové ceny, ale budou uvedeny zvlášť.

Návrh smlouvy o dílo (součást zadávací dokumentace) uchazeč doplní a podepíše.

VII.   Další požadavky na zpracování nabídky

Uchazeč doloží ve své nabídce seznam staveb stejného nebo obdobného charakteru, realizovaných v uplynulých třech letech (reference).

VIII.  Soutěžní lhůta pro podání nabídek

Nabídky musí být doručeny nejpozději dne 22.6.2009  do 12.00 hodin v podatelně Městského úřadu v Ostrově.  Nabídky předložené po stanovené lhůtě nebudou přijaty.

- Zadávací lhůta

Zadávací lhůtou se rozumí lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. Zadávací lhůta je 30 kalendářních dní, její běh počíná dnem následujícím po skončení lhůty pro podání nabídek.

- Místo a doba pro podávání nabídek

Adresa pro podávání nabídek:                                  Město Ostrov

na adrese: Městský úřad Ostrov

Klínovecká 1204

363 20  Ostrov

Nabídky lze také podávat osobně v podatelně Městského úřadu v Ostrově každý pracovní den v době od 8.00 do 15.00 hod (v pátek do 14.00 hod).Nabídky musí být podány v řádně uzavřených a zapečetěných obálkách s výrazným označením v levém horním rohu  „VŘ - Výstavba VO – Neotevírat“ .

- Údaje zadavatele

Město Ostrov, zastoupené starostou města Ing. Janem Burešem

Klínovecká 1204, 363 20 Ostrov

IČ: 00254843, DIČ: CZ00254843

Tel.: 353801111, Fax. 353801299

#### Zadávací dokumentace

Obsahem  zadávací dokumentace jsou následující části :

- Tato výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky  .

- Návrh smlouvy o dílo.

- Jednoduchá projektová dokumentace arch.č. KV-0109

#### Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky

Nabídka bude obsahovat tyto údaje a doklady v uvedeném pořadí :

- Krycí list nabídky s uvedením těchto údajů :

- Identifikační údaje uchazeče, název a adresa firmy, telefon, fax, bank.  spojení, IČ, DIČ.

- Jméno zástupce pověřeného k jednání o nabídce.

- Nabídková cena.

- Doba plnění zakázky, uvedená v kalendářních dnech.

- Uvedení délky záruční lhůty v měsících.

- Doklady ke kvalifikačním předpokladům.

- Reference – seznam staveb stejného nebo obdobného charakteru.

- Ocenění zadání (položkově).

- Doplněný  a podepsaný (návrh) smlouvy o dílo.

Krycí list nabídky (dle odst. XIII., bod 1) a návrh smlouvy o dílo (dle odst. XIII., bod 5) musí být podepsaný osobou oprávněnou za uchazeče podepisovat,  a to stanoveným způsobem. Oprávnění k podpisu, včetně jeho způsobu dokládá uchazeč příslušným oprávněním (např. výpis z obchodního rejstříku, plná moc).

Veškeré listy budou spojeny, zapečetěny a očíslovány vzestupně.

- Platební podmínky a překročení výše nabídkové ceny

Zadavatel neposkytuje k plnění předmětu zakázky finanční zálohu. Výši nabídkové ceny je možno překročit pouze v případě, že objednatel uplatní u zhotovitele požadavek na zvýšení rozsahu  předmětu plnění. Předpokládá se režim placení díla formou dílčí fakturace. Podkladem pro fakturaci bude soupis provedených prací /2x v průběhu provádění díla/ podepsaný zástupcem objednatele.Tyto faktury nesmí přesáhnout 90% ze stanovené ceny díla. Zbývající část do celkové ceny díla si ponechá objednatel jako jistinu na odstranění vad a nedodělků při přejímacím řízení předmětu této smlouvy o dílo, včetně vyklizení staveniště.

#### Další podmínky

- Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadání veřejné zakázky.

- Zadavatel si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout.

- Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem.

- Zadavatel si vyhrazuje právo jednat s vybranými uchazeči o úpravě jejich nabídek.

- Zadavatel si vyhrazuje právo na dodatečnou úpravu rozsahu díla v průběhu jeho provádění.

- Zadavatel vylučuje možnost variantního řešení.

- Veškeré ceny budou uváděny v korunách českých.

- Z hodnocení budou vyloučeny nabídky nesplňující tyto podmínky.

- Nabídky se nevracejí a zůstávají u zadavatele.

Uchazeč podáním nabídky na tuto výzvu projevuje bezvýhradný souhlas s těmito podmínkami.

V Ostrově dne  8.6.2009

Lumír Pála

vedoucí odboru SMM