# ZÁPIS

# z 9. jednání investiční komise konané 31. 5. 2019

Přítomni:	Ing. Bureš, Ing. Poledníček, Ing. Samáková, Ing. Lincová, Ing. Jerglová, A. Držík, DiS, Bc. Česák 		(zástup za Ing. Fübachovou), H. Špičková, J. Šuster

Nepřítomni:	Ing. Niklová, Ph. D., Ing. Fürbachová

Host:	p. Koryta – TDO – bod č. 2, Ing. Tošovský – TDO – bod č. 3, Ing. Hrazdil – Projektant – bod  4 a 5

Asistent:  	J. Rubešová

Jednání:        	od 10:30 do 	hodin 12:15				Počet hodin:  	 1:45

1. Plnění usnesení

Usn. 43/19 ze dne 31. 5. 2019

IK bere na vědomí plnění usnesení a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2018 pod číslem 3/18, z roku 2019 pod číslem 25/19, 39/19 a 41/19 z 29. 3. 2019.

2. Ostrov, 12. etapa – Parkoviště Májová ulice – dodatečné stavební práce

Usn. č. 44/19 ze dne 31. 5. 2019

IK doporučuje souhlasit s dodatečnými stavebními pracemi spojenými s realizací stavby „Ostrov, 12. etapa – Parkoviště Májová ulice“ ve výši 189 070,72 Kč včetně DPH.

3. Ostrov, Revitalizace ulic Štúrova, Májová, Palackého – 1. a 5. etapa – dodatečné stavební práce

Usn. č. 45/19 ze dne 31. 5. 2019

IK doporučuje souhlasit s dodatečnými stavebními pracemi ZL 39 - 41, 43 – 47 a 49 - 50 spojenými s realizací stavby „Ostrov, Revitalizace ulic Štúrova, Májová, Palackého – 1. a 5. etapa“ ve výši – 9 526,68 Kč včetně DPH.

Usn. č. 46/19 ze dne 31. 5. 2019

ZL č. 42 a 48 budou aktualizovány a předloženy k dalšímu jednání IK.

4. Ostrov, Úprava ulice Hroznětínské pod mostem 221-032B

Usn. č. 47/19 ze dne 31. 5. 2019

IK bere na vědomí předloženou projektovou dokumentaci „Ostrov, Úprava ulice Hroznětínské pod mostem 221-032B“ a ukládá OMIS zajistit realizaci projektu.

5. Ostrov, Úprava křižovatky ulic Jáchymovská - Hroznětínská

Usn. č. 48/19 ze dne 31. 5. 2019

IK bere na vědomí předloženou projektovou dokumentaci „Ostrov, Úprava křižovatky ulic Jáchymovská - Hroznětínská“ a ukládá OMIS zajistit realizaci projektu.

Termín jednání příští investiční komise je stanoven na .................................. .

Ing. Jan Bureš

předseda investiční komise

# Zapsala: Jarmila Rubešová

# v Ostrově 31. 5. 2019