„Projekt eGON centrum Ostrov – Technologické centrum – stavební práce a elektroinstalace“

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

## na veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů

Zadavatel :

Město Ostrov

Klínovecká 1204, 363 20 Ostrov

Datum :

27.05.2010

OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE :

# Všeobecné informace

- Předmět veřejné zakázky

- Identifikační údaje o zadavateli

- Doba a místo plnění veřejné zakázky

- Informace o zadávací dokumentaci

- Oznámení o době konání prohlídky místa plnění veřejné zakázky

- Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů

- Místo pro podávání nabídek a doba, v níž lze nabídky podat osobně

- Soutěžní lhůta a místo otevírání obálek s nabídkami

- Zadávací lhůta

- Způsob hodnocení nabídek

## Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky

- Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

- Podmínky, za nichž lze překročit nabídkovou cenu

- Požadavek na obsahové členění a formu zpracování nabídky

- Podrobný výčet součástí zadávací dokumentace stavby

- Požadavek na uvedení subdodavatelů podílejících se na zakázce

- Povinnosti zhotovitele

- Ostatní podmínky soutěže

- Obchodní podmínky

- Platební podmínky a sankce

- Projektová dokumentace stavby

- Identifikační údaje o projektantovi

- Příloha (předtištěné formuláře)

Příloha č. 1 – formulář - krycí list nabídky

Příloha č. 2 – formulář - čestné prohlášení základních kvalifikačních předpokladů

Příloha č. 3 – formulář - seznam případných subdodavatelů a jejich podíl na díle

Příloha č. 4 – formulář – prohlášení uchazeče o závaznosti nabídky

- Další přílohy zadávací dokumentace

Příloha č. 5 - Výkaz výměr, technické podmínky, technické a uživatelské standardy výstavby

Příloha č. 6 - Obchodní podmínky

Příloha č. 7 – Projektová dokumentace stavby

Přílohy č. 8 – Harmonogram Projektu

# Město Ostrov

v souladu s § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a dle pravidel pro výběr dodavatelů u zakázek spolufinancovaných z Operačního programu IOP, si Vás dovoluje vyzvat k předložení nabídky na provedení veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení, které je definováno následujícím zadáním :

I. Všeobecné informace

A. Předmět veřejné zakázky :

- Předmětem veřejné zakázky je : „Projekt eGON centrum Ostrov – Technologické centrum – stavební práce a elektroinstalace“ (dále jen „Stavby“). Předmětem Stavby je zřízení samostatné místnosti technologického centra v prostorách hlavní budovy Městského úřadu Ostrov, Klínovecká 1204, 363 20 Ostrov, kde se z jedné větší kanceláře č. 11 v přízemí oddělí menší část, která nebude mít okno a provedou se nové vstupní dveře. V této místnosti se provede instalace nové silové elektroinstalace včetně zálohy pomocí nepřetržitého zdroje UPS, klimatizace, elektrického zabezpečovacího zařízení a náhradního elektrického soustrojí NZ 22 kVa umístěného vedle objektu Městského úřadu Ostrov a další související práce v podrobnostech a rozsahu podle těchto zadávacích podmínek.

- Klasifikace předmětu veřejné zakázky : 45211360 (Stavební práce na městské výstavbě), 45310000 (elektroinstalační práce)

- Veřejná zakázka bude financována z Integrovaného operačního programu (IOP) na "Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích".

B. Identifikační údaje o zadavateli :

1.  Zadavatel : Město Ostrov, Klínovecká 1204, 363 20 Ostrov

Statutární zástupce: 	Ing. Jan Bureš, starosta města

IČ: 			00254843

DIČ: 			CZ00254843

www zadavatele: 	www.ostrov.cz

e-mail zadavatele: 	podatelna@ostrov.cz,

telefon: 		+420 353 801 111

- Zástupce zadavatele pověřený jednat ve věcech

smluvních :	Ing. Jan Bureš – starosta

technických : 	odbor kanceláře starosty a vnitřní správy Městského úřadu Ostrov, Mgr. Lucie Mildorfová – vedoucí odboru a Tomáš Rejchrt – referent odboru

tel.: +420 353 801 257

fax: +420 353 801 299

e-mail: lmildorfova@ostrov.cz , trejchrt@ostrov.cz

- Pověřený zástupce zadavatele  : Profing s. r. o., Kladenská 123, 160 00 Praha 6

Filiálka : Profing s.r.o., Boženy Němcové 714/1A, 353 01 Mariánské Lázně

Zastoupený : Ing. Alešem Dittertem – jednatelem

IČ : 18628532, DIČ : CZ 18628532

tel., fax : 354 625 588, e-mail : ml@profing.cz

C. Doba a místo plnění veřejné zakázky :

- Fyzické zahájení prací – od 19.07.2010.

- Dokončení stavebních prací, elektroinstalace a klimatizace, vč. revize – do 13.08.2010.

- Dodávka UPS a záložního zdroje, vč. revize – do 31.08.2010.

- Uchazeči budou respektovat rámec harmonogramu projektu dle přílohy č. 8

- Místem plnění je Městského úřadu Ostrov, Klínovecká 1204, 363 20 Ostrov, m.č. 11. Objekt je ve vlastnictví zadavatele.

- Stavební práce musí být provedeny tak, aby v co nejmenší míře omezili provoz dotčené kanceláře, tzn. 
s využitím dnů pracovního volna. Jedná se zejm. o bourací práce a montáž dělící stěny.

D. Informace o zadávací dokumentaci :

- Kompletní zadávací dokumentaci lze vyzvednout na adrese MěÚ Ostrov, Klínovecká 1204, 363 20 Ostrov u kontaktní osoby nebo mu bude zaslána elektronicky (platí pro neoslovené zájemce). Žádost o vydání Zadávací dokumentace musí být podána písemně (elektronicky) na kontaktní osoby. Zadavatel předá či zašle zadávací dokumentaci v elektronické podobě do 2 dnů ode dne doručení písemná žádosti uchazeče. Kontaktní osobou je :

- Tomáš Rejchrt, tel. +420 353 801 257, e-mail : trejchrt@ostrov.cz

- Lhůta pro dotazy k zadávací dokumentaci je do 11.06.2010 v režimu dle § 49 zák. 137/2006 Sb. Uchazeči budou svoje dotazy zasílat vždy písemně (elektronickou formou) na adresu pověřeného zástupce zadavatele – viz. bod B/3.

- V případě, že se během lhůty k podání nabídek změní podmínky výzvy, např. změní se termín dodání, změní se parametr požadovaného plnění apod., zadavatel tuto změnu sdělí všem uchazečům.

- Při podávání odpovědi na dotaz uchazeče ohledně podmínek zadávané zakázky, pověřený zástupce zadavatele sdělí odpověď i se zněním původního dotazu všem uchazečům.

- Přílohy č. 1 - 8 poskytne zástupce zadavatele uchazeči v elektronické formě.

E. Oznámení o době konání prohlídky místa plnění veřejné zakázky :

- Prohlídka staveniště se uskuteční dne 07.06.2010 v 1000 hod. na místě stavby. Sraz uchazečů bude před hlavním vstupem do objektu Městského úřadu Ostrov, Klínovecká 1204, 363 20 Ostrov. Jiný termín konání prohlídky staveniště je možné sjednat s kontaktní osobou telefonicky předem, nejpozději však do 11.06.2010.

F. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů :

- Uchazeč o veřejnou zakázku prokáže základní kvalifikační předpoklady dle § 53, odst. 1., písm. a) – j) čestným prohlášením dle § 62, odst. 2. – viz. příloha č. 2 (Formulář), a to originálem podepsaným oprávněnou osobou  uchazeče.

- Uchazeč o veřejnou zakázku prokáže profesní kvalifikační předpoklady :

- dle § 54, písm. a) výpisem z Obchodního rejstříku, je-li uchazeč do tohoto rejstříku zapsán (v prosté kopii)

- dle § 54, písm b) - oprávnění k podnikání - Živnostenským listem (v prosté kopii) na následující předměty podnikání :

- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

- Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

- dle § 54, písm d) - odbornou způsobilost - osvědčení o autorizaci (autorizovaný inženýr nebo technik) dle zák. č.360/92 Sb. v platném znění u osob odpovědných za vedení stavby v oboru pozemní stavby (v prosté kopii)

- dle § 54, písm d) - odbornou způsobilost v elektrotechnice dle vyhlášky č.50/1978 Sb. v platném znění

- Uchazeč prokazuje splnění kvalifikace dle § 51 zákona č. 137/2006 Sb. Doklady, kromě výpisu z Obchodního rejstříku, možno doložit i subdodavatelem spolu s dokladem o závazné spolupráci na zakázce.

- Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce uvedl, jakou část veřejné zakázky má v úmyslu zadat jiným osobám, včetně uvedení obchodního jména a IČ těchto osob a prohlášení subdodavatele(ů) o budoucí spolupráci na zakázce.

- Uchazeči mohou k prokazování kvalifikace použít výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 127 zákona nebo předložit certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů dle § 134 zákona. Využije-li uchazeč možnosti doložit tuto kvalifikaci tímto způsobem, budou tyto doklady doloženy jako povinná příloha nabídky  v úředně ověřených kopiích.

G. Místo pro podávání nabídek a doba, v níž lze nabídky podat osobně :

- Místem pro podání nabídek je podatelna MÚ Ostrov, Klínovecká 1204, 363 20 Ostrov.

- Úřední hodiny podatelny jsou : pondělí a středa v době od 800 do 1700 hod. (polední pauza 1200 – 1300), ostatní dny od 800 do 1400 (polední pauza 1130 – 1200).

- Obálky s nabídkami musejí být podány v řádně uzavřených obálkách, opatřených zpětnou adresou uchazeče,  s výrazným označením v levém horním rohu : : „Projekt eGON centrum Ostrov – Technologické centrum – stavební práce a elektroinstalace“ – NEOTVÍRAT.

- Nabídky mohou být doručeny rovněž poštou na adresu MÚ Ostrov. Za doručení nabídky poštou je považován okamžik převzetí nabídky podatelnou zadavatele.

H. Soutěžní lhůta a místo otevírání obálek s nabídkami :

- Lhůta pro podání nabídek začíná 01.06.2010 a končí dne 16.06.2010 v 1400 hod. Místo pro podání nabídek, kdy lze ve stanovené lhůtě nabídky podávat, je uvedena v čl.G.

- Místem pro otevírání obálek s nabídkami bude MÚ Ostrov v zasedací místnosti č. dveří 109 dne 16.06. 2010 v 1500. Za uchazeče se zúčastní max. 1 oprávněný zástupce. Zástupce se prokáže příslušným oprávněním k zastupování uchazeče.

- Hodnocení nabídek bude provedeno ihned po ukončení otevírání obálek s nabídkami a podpisu protokolu o otevírání obálek.

I. Zadávací lhůta :

- Uchazeč je svoji nabídkou vázán po celou zadávací lhůtu dle § 43 zákona, tj. do 16.09.2010.

J. Způsob hodnocení nabídek :

- Nabídky budou hodnoceny podle kritéria nejnižší nabídkové ceny.

II. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky

K. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny :

- Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění dle čl. C. jako cena nejvýše přípustná po celou dobu realizace uvedeného rozsahu veřejné zakázky za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci, se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace), bude vyplněna položkově do Výkazu výměr, vč. rekapitulace.

- Dílo bude realizováno v nejvyšší normové jakosti kvality v souladu s platnými zákony ČR, ČSN a EN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik.

- Je-li v zadávací dokumentaci (projektové dokumentaci nebo výkazu výměr) definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou; v tomto případě uchazeč v nabídce uvede podrobnější specifikaci použitého alternativního výrobku. Zadavatel připouští použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných prvků, vymiňuje si však jejich schválení.

- Oprava, pozměňování nebo doplňování jednotlivých položek ve výkazu výměr se nepřipouští! Ceny budou zaokrouhleny na celé koruny.

- Sestavení nabídkové ceny:

- Celková cena díla bez DPH

- Vyčíslení DPH z celkové ceny díla bez DPH

- Celková cena díla včetně DPH

- Nabídnutá cena musí obsahovat veškeré náklady nutné k realizaci díla (tj.: dodávka a montáž, materiál, vč. pomocného a spojovacího, přípomocné práce, vodorovné a svislé přesuny hmot, doprava, skládkovné, popř. náklady na jiný způsob likvidace, vč. třídění, náklady na mechanizaci, lešení, zakrývací práce, zvedací zařízení, zařízení staveniště, energie a vodu, ochranu stávajících konstrukcí, výrobní dokumentaci, úklid po dokončení stavby, projekt skutečného provedení, vedlejší rozpočtové náklady /VRN/, apod.) a všechny tyto náklady musí být promítnuty jako agregované položky do jednotkových cen.

- V případě, že se bude uchazeč domnívat, že existuje nesoulad mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací, vyžádá si uchazeč dodatečnou informaci k zadávací dokumentaci dle § 49., odst. 1. a 2. zákona.

L. Podmínky, za nichž lze překročit nabídkovou cenu :

- Podmínky, při jejichž splnění je možno, po odsouhlasení zadavatelem, překročit výši nabídkové ceny jsou následující :

- Změní se daňové předpisy, které ovlivní cenu veřejné zakázky.

- Zadavatel nepřipouští dle §70, odst. 1 zákona varianty nabídek. Variantním  řešením se v tomto případě rozumí použití naprosto odlišné koncepce technického řešení než je uvedeno v zadávací dokumentaci. Variantním řešením není použití alternativních pracovních postupů a materiálů dle čl. K.3. zadávacích podmínek.

M. Požadavek na obsahové členění a formu zpracování nabídky :

1. Uchazeč seřadí doklady v nabídce v následujícím pořadí :

- krycí list nabídky s všeobecnými a identifikačními údaji o uchazeči a nabídkovou cenou – viz. příloha č. 1 (Formulář)

- dokumenty prokazující kvalifikační předpoklady dle čl. F. Zadávací dokumentace v tomto řazení :

- Výpis z Obchodního rejstříku – prostá kopie

- Živnostenské listy – prostá kopie

- Osvědčení o autorizaci – prostá kopie

- Čestné prohlášení – základní kvalifikační předpoklady - viz. příloha č. 2 (Formulář) - originál podepsaný oprávněnou osobou uchazeče

- seznam případných subdodavatelů, jejich IČ a podíl na díle – viz. příloha č. 3 (Formulář) - originál

- prohlášení případných subdodavatelů o budoucí spolupráci na zakázce – prostá kopie

- vyplněný výkaz výměr – viz. příloha č. 5

- návrh smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky, podepsaný oprávněnou osobou uchazeče, zpracovaný v souladu s čl. M.3. zadávacích podmínek – originál podepsaný oprávněnou osobou uchazeče

- prohlášení uchazeče, podepsané oprávněnou osobou uchazeče o závaznosti obsahu nabídky po dobu Zadávací lhůty ve smyslu a rozsahu § 68, odst.2. – originál – viz. příloha č. 4 (Formulář)

- smlouva mezi více dodavateli dle § 51, odst. 6. podá-li nabídku více osob společně - originál nebo úředně ověřená kopie

- další údaje doplňující údaje dle úvahy uchazeče

- CD s vyplněným výkazem výměr a návrhem smlouvy na provedení zakázky.

- Předkládanou nabídku uchazeč seřadí striktně dle výše uvedeného pořadí, opatří ji stejně sestaveným obsahem a očísluje každý list nabídky! Není to však důvodem k vyřazení nabídky z dalšího hodnocení.

- Zadavatel jako součást zadávací dokumentace, v souladu s § 44 odst. 3., písm. a) zákona, poskytuje Obchodní podmínky – viz. příloha č. 5, které uchazeč musí respektovat při kalkulaci nabídkové ceny – viz. čl. R Zadávací dokumentace. Tyto obchodní podmínky zahrne uchazeč do návrhu Smlouvy o dílo, kterou dle § 68, odst. 2 zahrne do nabídky. Tyto obchodní podmínky budou tvořit základ smluvního ujednání s vybraným uchazečem.

- Uchazeč je povinen použít pro uvedení vybraných údajů předtištěných formulářů zadavatele – viz. příloha č. 1 – 4.

- Nabídky musí být podávány písemně v českém jazyce, podepsány právně závazným způsobem osobou k tomu pověřenou. Vyplněný výkaz výměr a návrh smlouvy podá uchazeč i v elektronické formě ve formátu MS Excel a MS Word.

- Veškeré části nabídky, vč. příloh budou spojeny v jeden celek, přelepka spojení bude opatřena razítkem nebo pečetí uchazeče. Uchazeč zajistí, aby s jednotlivými listy nabídky nebo příloh nebylo možné nežádoucím způsobem manipulovat.

N. Podrobný výčet součástí zadávací dokumentace :

1. Součástí zadávací dokumentace je :

- Textová část s podmínkami soutěže

- Příloha č. 1 – formulář - krycí list nabídky s nabídkovou cenou

- Příloha č. 2 – formulář čestného prohlášení základních kvalifikačních předpokladů

- Příloha č. 3 – formulář - seznam případných subdodavatelů, jejich IČ a jejich podíl na díle

- Příloha č. 4 – formulář – prohlášení uchazeče o závaznosti nabídky

- Příloha č. 5 - výkaz výměr s technickou specifikací dodávek

- Příloha č. 6 - obchodní podmínky

- Příloha č. 7 - projektová dokumentace stavby

- Příloha č. 8 – Harmonogram Projektu

O. Požadavek na uvedení subdodavatelů podílejících se na zakázce :

- Uchazeč uvede v přehledné tabulce název subdodavatele, jeho IČ, jakou činnost a v jakém finančním podílu vyjádřeném v % hodlá zadat uchazeč část veřejné zakázky jiným osobám – viz. příloha č. 3.

P. Povinnosti zhotovitele

- Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

- Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do roku 2021. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

- Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je zadavatel povinen o této skutečnosti zhotovitele bezodkladně informovat.

Q. Ostatní podmínky soutěže

- Zadavatel je oprávněn zadávací řízení zrušit kdykoliv, nejpozději však do uzavření smlouvy. O zrušení zadávacího řízení zadavatel písemně informuje všechny uchazeče. Zadavatel není povinen dodavatelům sdělit důvod zrušení zadávacího řízení. Zadavatel zruší zadávací řízení v případě, že nastanou okolnosti dle § 84, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. Jedná se zejm. o :

- nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky,

- nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky splňující požadavky zadavatele uvedené ve výzvě k podání nabídek,

- byli z účasti v zadávacím řízení vyloučeni všichni uchazeči,

- byly zjištěny vážné nesrovnalostí nebo chyby ve výzvě, zadávací dokumentaci

- odmítl uzavřít smlouvu i uchazeč třetí v pořadí, s nímž bylo možné smlouvu uzavřít,

- v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.

- Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace uvedené v nabídkách.

- Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů, které vynaložil v souvislosti s  podáním nabídky.

- Uchazeč je povinen se před podáním nabídky informovat o poloze a povaze staveniště, popřípadě o místních zvláštnostech. Případné nejasnosti si musí uchazeč vyjasnit před podáním nabídky. Nedostatečná informovanost, mylné chápání soutěžních a zadávacích podmínek, chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo navýšení ceny.

- Výsledek soutěže bude uchazečům sdělen písemně.

- Z hodnocení budou vyloučeny nabídky nesplňující tyto podmínky.

- Nabídky se nevracejí a zůstávají u zadavatele.

- Zájemce podáním nabídky na tuto výzvu projevuje bezvýhradný souhlas s těmito podmínkami.

III. Obchodní podmínky

R. Platební podmínky a sankce :

- Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohu.

- Realizované práce budou zadavatelem hrazeny na základě jednorázové faktury vystavené zhotovitelem po řádném předání a převzetí díla jako celku. Lhůta splatnosti faktury je 21 kalendářních dní ode dne doručení zadavateli. Zadavatel je oprávněn ponechat si 10 % ze sjednané ceny díla jako jistotu k zajištění povinností zhotovitele vyplývajících z odpovědnosti zhotovitele za případné vady a nedodělky díla zjištěné při předání a převzetí díla apod., v souladu s podmínkami návrhu smlouvy o dílo, která jsou součástí zadávací dokumentace. Uvedenou zbylou část ceny díla uhradí zadavatel zhotoviteli až po řádném odstranění případných vad a nedodělků díla a po splnění smlouvou stanovených podmínek ze strany zhotovitele.

- Záruční lhůta na technologické vybavení bude nejméně v délce 24 měsíců, na stavební a montážní práce 60 měsíců.

- Při prodlení zhotovitele s předáním ukončeného díla mu bude účtována smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, při prodlení kratším než 14 kalendářních dnů. Při prodlení delším než 14 kalendářních dnů bude smluvní pokuta účtována ve výši 10.000,- Kč za každý další i započatý den prodlení až do doby úspěšného předání a převzetí díla.

- Při prodlení zhotovitele s odstraněním drobných vad a nedodělků ve sjednaném termínu bude účtována smluvní pokuta ve výši 500,- Kč/vadu za každý i započatý den prodlení.

- Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- Další podmínky, které je nutné respektovat při kalkulaci nabídkové ceny, jsou uvedeny v Obchodních podmínkách – viz. příloha č. 6, které jsou součástí zadávací dokumentace.

IV. Projektová dokumentace stavby

S. Identifikační údaje o projektantovi

- Ing. Miroslav Koutný – Kerimprojekt - „Projekt eGON centrum Ostrov – Technologické centrum – stavební část“

- Ing. Zdeněk Marek, Vintířovská 1083, 357 35 Chodov - „Projekt Egon centrum Ostrov - Technologické centrum“ - elektroinstalace

- BFB ALARM s.r.o., Rohová 12, Cheb - „Projekt eGON centrum Ostrov – Technologické centrum – EZS“